许昌市财源开发建设有限公司

智慧信息产业园1#研发楼、2#公寓楼项目

1600KVA外线接入电力工程（不见面开标）

采购公告

许昌市财源开发建设有限公司“智慧信息产业园1#研

发楼、2#公寓楼项目1600KVA外线接入电力工程（不见面开标）”采购项目的潜在投标人应在《许昌市投资总公司》网站公示公告栏目（http://www.xcstzzgs.cn/）获取采购文件，并于2020年11月20日17点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目概况

（一）项目名称：智慧信息产业园1#研发楼、2#公寓楼项目1600KVA外线接入电力工程。

- （二）项目概况：智慧信息产业园1#研发楼、2#公寓楼位于许昌市城乡一体化示范区，魏武大道与明礼街交叉口。1#研发楼、2#公寓楼均为20层的高层建筑，地上总建筑面积约44267.17 m²。1#研发楼和2#公寓楼原设计有地下配电室一和配电室二，其中配电室一设2台1000kva变压器，分别给1#研发楼和2#公寓楼（除空调机房）供电；配电室二设1台1600kva变压器，主要为空调机房供电。目前，1#研发楼和2#公寓楼施工用电由1#-8#生产厂房施工阶段修建的临时变压器630kva供电，但此变压器容量不能满足研发楼和公寓楼正常运营用电。

（三）采购范围：将630kva变压器增容1600kva，中标人根据采购人的需求进行设计、施工，负责施工全过程停电、验收、送电等工作，保证按期投入使用。具体方案：在原临时变压器630kva高压接线处新建一进三出的分支箱，引一趟高压线通过配电室一，延用原有桥架接入配电室二，使配电室二容量达到1600kva，概算约40万元。

（四）采购人：许昌市财源开发建设有限公司。

（五）服务周期：自签订合同之日起10个日历天。

（六）采购控制价：以第三方审核的工程费用为基数，费率95%。超出此报价的为无效投标。

（七）采购方式：询价。

（八）费用支付方式：待中标人按照设计方案施工完毕验收合格，并通电后，10个工作日内一次性支付全部费用的97%，剩余3%作为质保金，待两年质保期后，若无质量问题，支付质保金。

二、投标人要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（三）要求投标人须具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。同时具备有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

三、开标

（一）时间：2020年11月20日17点30分（北京时间）

（二）地点：许昌市老年大学11楼会议室（本项目采用不见面开标，投标人无须到现场）

（三）本次招标采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价，具体评标时间由采购人自行安排。

- 投标文件组成

- （一）采购询价单（详见附件一）；

- （二）营业执照、安全生产许可证、资质证书、法人身份证复印件加盖行政公章，否则为无效投标；

- （三）投标承诺函（详见附件二）；

- （四）投标文件要装订并密封，密封处加盖公司公章，否则为无效投标。

- （五）以上资料缺少或不按要求提供的，为无效投标。

五、其他

- （一）该公告在许昌市投资总公司网站（http://www.xcstzzgs.cn/）公示，公示期自发布之日起3个工作日；

- （二）投标文件提交地点：许昌市老年大学11楼1108室。投标截止时间：2020年11月20日  17:30，超出此时间提交的投标文件视为废标。

- （三）采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

- （四）有效投标人不得少于3家，否则废标。

- （五）联系方式：朱先生  17839120330

附件一：

| 采购询价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人须知： |  |  |  |
| 1、投标报价为一次性的，不得二次修改； 2、投标人应在报价单上注明公司全称，由法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章；3、投标报价单不允许在传真纸上填写；4、中标方与采购方签订合同；5、报价单必须按各栏目认真填写，不准漏项，不得涂改；6、如果不能按照要求或者超过规定报送时间将被取消投标资格。 |  |  |  |
| 名称 规格 | 数量 | 报价 | 备注 |
|  |  | 费率 |  |
| 智慧信息产业园1#研发楼、2#公寓楼项目1600KVA外线接入电力工程 | 1 |  |  |
| 注：报价人须在2020年11月20日17:30时前将报价单密封报至许昌市财源开发建设有限公司。 |  |  |  |
| 询价人： 许昌市财源开发建设 有限公司 | 报价人（签字盖章）： |  |  |
| 报价人联系电话： | 2020年 月 日 |  |  |

# 附件二：

# 投标承诺函

许昌市财源开发建设有限公司（采购人）：

经研究，我方自愿参与贵方智慧信息产业园1#研发楼、2#公寓楼项目1600KVA外线接入电力工程（项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，视为投标行为无效，若中标则自愿放弃中标资格，同时接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销响应文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本采购文件规定的其他严重违法行为。

供应商名称（并加盖公章）：

日期：  年   月   日